MINI PROJECT SCRUM
XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ
KẾ HOẠCH SPRINT CHO MOTOGO

Sinh viên: [Điền họ tên]

Lớp: [Điền lớp]

Học phần: Agile / Scrum

Bảng Trello công khai: [DÁN LINK TRELLO SAU KHI TẠO]

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

MotoGo là nền tảng kết nối khách du lịch với cửa hàng cho thuê xe máy tự lái, triển khai ban đầu tại Vũng Tàu và Đà Nẵng. Bản kế hoạch này tập trung vào ba giá trị cốt lõi: tìm xe còn trống và giữ chỗ; giúp cửa hàng xác nhận đơn và tránh trùng lịch; lập biên bản giao nhận xe có hình ảnh bằng chứng.

Lưu ý về truy vết: đề bài có nhắc SRS/FR/BR nhưng chưa cung cấp tài liệu SRS gốc. Vì vậy, các mã FR/BR trong báo cáo là mã giả định được đề xuất để minh họa truy vết. Cần đối chiếu và đổi mã theo SRS chính thức trước khi nộp.

## Giả định nghiệp vụ dùng trong báo cáo

BR-01: Chỉ xe có trạng thái sẵn sàng và không có lịch thuê giao nhau với khoảng thời gian yêu cầu mới được hiển thị là còn trống.

BR-02: Một xe không được có hai đơn đã xác nhận với khoảng thời gian thuê giao nhau.

BR-03: Đơn giữ chỗ có hiệu lực 30 phút; hết thời gian mà chưa thanh toán cọc thì tự động hủy và giải phóng xe.

BR-04: Cửa hàng phải xác nhận hoặc từ chối yêu cầu đặt xe trong vòng 15 phút trong giờ hoạt động.

BR-05: Biên bản giao nhận phải lưu thời điểm, tình trạng xe và tối thiểu một ảnh do hai bên cung cấp/đồng ý.

BR-06: Phiên bản đầu chỉ triển khai tại Vũng Tàu và Đà Nẵng.

# 1. Phân rã Epic – Feature

Tên bảng Trello đề xuất: “MotoGo – [Họ tên] – [Lớp]”. Tạo các list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog. Bật chế độ công khai và kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh.

[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BẢNG TRELLO CÔNG KHAI TẠI ĐÂY]

Cấu trúc nhãn Trello: nhóm cấp độ gồm Epic, Feature, User Story; nhóm ưu tiên gồm Must, Should, Could, Won't. Mỗi User Story cần ghi mã Feature cha và mã FR/BR trong phần mô tả.

| Mã Epic / Giá trị nghiệp vụ | Mã Feature | Tên Feature | FR bao phủ (mã đề xuất) |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 – Giúp khách tìm được xe phù hợp, giảm thời gian tìm kiếm và hạn chế đặt nhầm xe. | FE-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm, thời gian và loại xe | FR-01, FR-02 |
| EP-01 | FE-02 | Xem thông tin chi tiết và tình trạng còn trống | FR-03, FR-04 |
| EP-02 – Giúp cửa hàng kiểm soát yêu cầu thuê và tránh bán trùng lịch xe. | FE-03 | Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt xe | FR-05, FR-06 |
| EP-02 | FE-04 | Quản lý lịch xe và trạng thái sẵn sàng | FR-07, FR-08 |
| EP-03 – Tăng minh bạch khi bàn giao và nhận lại xe, giảm tranh chấp tình trạng xe. | FE-05 | Lập biên bản giao nhận xe | FR-09, FR-10 |
| EP-03 | FE-06 | Lưu hình ảnh và tra cứu biên bản | FR-11, FR-12 |

## Cấu trúc thẻ Trello mẫu

Tên thẻ: US-01 – Tìm xe còn trống theo thời gian.

Mô tả: Feature cha FE-01; User Story; Truy vết FR-01, BR-01; mức ưu tiên; Story Point; Acceptance Criteria; liên kết phụ thuộc nếu có.

Tạo thẻ Epic và Feature riêng, gắn nhãn cấp độ tương ứng; liên kết thẻ con bằng mô tả hoặc checklist/attachment vì Trello không tự tạo quan hệ phân cấp chuẩn.

# 2. Danh sách User Story

| Mã story | User Story | Feature cha | Truy vết | Ưu tiên | SP | AC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo địa điểm và thời gian thuê để nhanh chóng tìm được xe phù hợp. | FE-01 | FR-01, FR-02 | Must | 5 | AC-01, AC-02, AC-03 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi tiết xe và tình trạng còn trống để quyết định có đặt xe hay không. | FE-02 | FR-03, FR-04, BR-01 | Must | 3 |  |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe còn trống trong 30 phút để có thời gian hoàn tất thanh toán cọc. | FE-03 | FR-05, BR-03 | Must | 5 | AC-04, AC-05, AC-06 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối yêu cầu thuê để kiểm soát đơn đặt xe của cửa hàng. | FE-03 | FR-06, BR-04 | Must | 5 | AC-07, AC-08, AC-09 |
| US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để phát hiện và ngăn lịch thuê bị trùng. | FE-04 | FR-07, FR-08, BR-02 | Must | 8 |  |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn ghi nhận tình trạng xe khi giao xe để hai bên thống nhất hiện trạng ban đầu. | FE-05 | FR-09, BR-05 | Should | 5 |  |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn đính kèm ảnh vào biên bản giao nhận để có bằng chứng khi phát sinh tranh chấp. | FE-06 | FR-10, FR-11, BR-05 | Should | 5 |  |
| US-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn tra cứu biên bản theo mã đơn để nhanh chóng đối chiếu thông tin giao nhận. | FE-06 | FR-12 | Could | 3 |  |
| US-09 | Là nhân viên vận hành, tôi muốn lọc cửa hàng theo hai địa điểm triển khai để theo dõi phạm vi cung cấp dịch vụ ban đầu. | FE-01 | FR-02, BR-06 | Could | 3 |  |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo trạng thái đơn để biết yêu cầu của mình đã được cửa hàng xử lý hay chưa. | FE-03 | FR-06 | Won't | 3 |  |

US-10 được giữ trong backlog tổng thể nhưng xếp Won't cho phiên bản đầu; không đưa vào Sprint 1. Tất cả story ở đây là giả định trong phạm vi ba nghiệp vụ cốt lõi, cần kiểm tra với mục 6 “Ngoài phạm vi” của SRS trước khi chốt.

# 3. Bảng tự đánh giá INVEST

Đánh giá theo bản story hiện tại; INVEST gồm Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.

| Story | I – Độc lập | N – Có thể thương lượng | V – Có giá trị | E – Ước lượng được | S – Đủ nhỏ | T – Kiểm thử được |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Đạt – có thể triển khai tìm kiếm riêng. | Đạt – bộ lọc có thể điều chỉnh. | Đạt – giảm thời gian tìm xe. | Đạt – đầu vào/đầu ra rõ. | Đạt – giới hạn tìm kiếm cơ bản. | Đạt – kiểm thử bộ lọc và kết quả. |
| US-03 | Chưa đạt – phụ thuộc kiểm tra tồn xe và cơ chế giữ chỗ. | Đạt – thời lượng giữ chỗ có thể thương lượng. | Đạt – tránh mất xe trong lúc thanh toán. | Đạt – quy tắc 30 phút rõ. | Đạt – chỉ bao phủ giữ chỗ và hết hạn. | Đạt – kiểm thử giữ chỗ/hết hạn. |
| US-07 | Đạt – có thể làm sau khi có biên bản cơ bản. | Đạt – số lượng/định dạng ảnh có thể thảo luận. | Đạt – hỗ trợ bằng chứng khi tranh chấp. | Đạt – upload ảnh có thể ước lượng. | Chưa đạt – cần giới hạn kích thước/định dạng và số ảnh. | Chưa đạt – cần tiêu chí rõ cho lỗi upload và lưu ảnh. |

## Viết lại US-07

Bản trước: “Là khách thuê, tôi muốn đính kèm ảnh vào biên bản giao nhận để có bằng chứng khi phát sinh tranh chấp.”

Bản sau: “Là khách thuê, tôi muốn tải lên tối đa 5 ảnh JPG/PNG, mỗi ảnh không quá 5 MB vào biên bản giao nhận để lưu bằng chứng tình trạng xe.”

Đã làm rõ giới hạn số lượng, định dạng và dung lượng để story nhỏ hơn, ước lượng được và có thể kiểm thử. Cần xác nhận các giới hạn này với khách hàng.

# 4. Acceptance Criteria cho 3 story ưu tiên cao nhất

Các AC dưới đây sử dụng Given – When – Then. Mã BR là quy tắc nghiệp vụ giả định cần đối chiếu với SRS chính thức.

## US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian

AC-01 (luồng chính): Given khách đã chọn Vũng Tàu, thời điểm nhận và trả xe hợp lệ, When khách tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị các xe phù hợp với địa điểm và khoảng thời gian đó.

AC-02 (quy tắc BR-01): Given một xe có lịch thuê giao nhau với khoảng thời gian khách chọn, When hệ thống tính tình trạng còn trống, Then xe đó không được hiển thị là còn trống.

AC-03 (ngoại lệ): Given khách chọn thời điểm trả xe sớm hơn thời điểm nhận xe, When khách gửi tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo khoảng thời gian không hợp lệ.

## US-03 – Giữ chỗ xe

AC-04 (luồng chính): Given khách chọn một xe còn trống, When khách xác nhận giữ chỗ, Then hệ thống tạo đơn chờ thanh toán và giữ xe trong 30 phút.

AC-05 (quy tắc BR-03): Given đơn đang chờ thanh toán, When đã quá 30 phút mà chưa ghi nhận thanh toán cọc, Then hệ thống tự động hủy đơn và giải phóng xe.

AC-06 (ngoại lệ): Given một khách khác đã giữ chỗ xe trước đó trong cùng khoảng thời gian, When khách hiện tại gửi yêu cầu giữ chỗ, Then hệ thống từ chối yêu cầu và thông báo xe không còn khả dụng.

## US-04 – Cửa hàng xác nhận hoặc từ chối đơn

AC-07 (luồng chính): Given chủ cửa hàng đã đăng nhập và có đơn chờ xử lý, When chủ cửa hàng chọn xác nhận, Then trạng thái đơn chuyển thành đã xác nhận.

AC-08 (quy tắc BR-02): Given xe đã có đơn được xác nhận trùng khoảng thời gian, When cửa hàng xác nhận một đơn khác cho cùng xe, Then hệ thống từ chối thao tác và giữ nguyên trạng thái đơn mới.

AC-09 (ngoại lệ): Given người dùng không có quyền cửa hàng mở một đơn, When người đó gửi yêu cầu xác nhận, Then hệ thống từ chối thao tác và trả thông báo không đủ quyền.

# 5. Definition of Done (DoD)

| STT | Điều kiện DoD có thể kiểm chứng | Cách kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn của story đã được đưa vào nhánh tích hợp và có Pull Request được duyệt. | Có/Không: PR đã được duyệt và merge? |
| 2 | Tất cả kiểm thử tự động liên quan đến story chạy thành công. | Có/Không: pipeline kiểm thử xanh? |
| 3 | Các Acceptance Criteria của story đều được kiểm thử và đạt. | Có/Không: từng AC đều có kết quả đạt? |
| 4 | Không còn lỗi mức nghiêm trọng/cao chưa xử lý được phát hiện trong phạm vi story. | Có/Không: còn lỗi nghiêm trọng/cao mở? |
| 5 | Tài liệu/API hoặc hướng dẫn sử dụng liên quan đã được cập nhật và được thành viên khác rà soát. | Có/Không: tài liệu cập nhật và đã rà soát? |

DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung áp dụng cho mọi User Story, giúp cả nhóm thống nhất khi nào một phần việc thực sự hoàn tất. Acceptance Criteria là điều kiện chấp nhận riêng cho từng story, mô tả hành vi nghiệp vụ cần đạt.

Ví dụ: AC của US-03 yêu cầu đơn giữ chỗ hết hạn sau 30 phút thì tự hủy và giải phóng xe. DoD yêu cầu AC đó đã được kiểm thử và đạt, cùng các điều kiện chung như kiểm thử tự động và rà soát mã nguồn.

# 6. Prioritized Product Backlog

Thứ tự dưới đây là thứ tự đề xuất từ trên xuống trong list Product Backlog. Tỷ lệ Must là 5/10 = 50%, không vượt giới hạn đề bài.

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do xếp hạng gắn với mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Mục tiêu 1: khách cần tìm được xe phù hợp theo địa điểm và thời gian để bắt đầu hành trình đặt thuê. |
| 2 | US-03 | Must | Mục tiêu 1: giữ chỗ giảm nguy cơ khách mất xe trong lúc hoàn tất thanh toán; đồng thời hỗ trợ kiểm soát kho. |
| 3 | US-04 | Must | Mục tiêu 2: cửa hàng cần quyết định xác nhận/từ chối để xử lý nhu cầu thuê thực tế. |
| 4 | US-02 | Must | Mục tiêu 1: thông tin và tình trạng xe giúp khách chọn đúng xe trước khi đặt. |
| 5 | US-05 | Must | Mục tiêu 2: kiểm soát lịch xe là điều kiện quan trọng để tránh đặt trùng. |
| 6 | US-06 | Should | Mục tiêu 3: ghi nhận hiện trạng khi giao xe làm tăng minh bạch, nhưng có thể triển khai sau luồng đặt thuê cốt lõi. |
| 7 | US-07 | Should | Mục tiêu 3: ảnh bằng chứng giảm tranh chấp; ưu tiên sau khi có luồng biên bản cơ bản. |
| 8 | US-08 | Could | Mục tiêu 3: tra cứu biên bản thuận tiện cho vận hành nhưng có thể thực hiện thủ công ở bản đầu. |
| 9 | US-09 | Could | Mục tiêu 1: giới hạn hai địa điểm giúp triển khai tập trung; chức năng lọc riêng cho vận hành có thể làm sau. |
| 10 | US-10 | Won't | Mục tiêu 2: thông báo trạng thái hữu ích nhưng chưa trực tiếp ngăn trùng lịch hoặc xử lý đơn; hoãn để tập trung vào luồng đặt và xác nhận cốt lõi. |

Lưu ý: Won't nghĩa là không làm trong phiên bản/phạm vi hiện tại, không có nghĩa là loại bỏ vĩnh viễn. Nếu SRS có quy định khác, cần điều chỉnh ưu tiên và truy vết.

# 7. Bảng ước lượng Story Point

Thang Fibonacci được sử dụng: 1, 2, 3, 5, 8, 13. Story chuẩn: US-02 = 3 SP vì chỉ cần hiển thị thông tin xe và trạng thái còn trống với quy tắc dữ liệu tương đối rõ.

| Story | SP | Căn cứ so sánh tương đối với US-02 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phức tạp hơn US-02 vì cần nhận bộ lọc địa điểm/thời gian và truy vấn nhiều xe. |
| US-02 | 3 | Story chuẩn: hiển thị thông tin xe và tình trạng còn trống. |
| US-03 | 5 | Lớn hơn US-02 vì cần tạo đơn, khóa giữ chỗ, xử lý hết hạn và tránh tranh chấp đồng thời. |
| US-04 | 5 | Tương đương US-03 về độ lớn do đổi trạng thái đơn, kiểm tra quyền và kiểm tra lịch. |
| US-05 | 8 | Lớn hơn các story 5 SP vì phải hiển thị lịch và bảo vệ quy tắc không trùng lịch. |
| US-06 | 5 | Cần nhập tình trạng xe, lưu thời điểm và liên kết biên bản với đơn. |
| US-07 | 5 | Cần tải ảnh, kiểm tra định dạng/dung lượng và lưu liên kết với biên bản. |
| US-08 | 3 | Tương đương story chuẩn: tra cứu theo mã đơn và hiển thị dữ liệu biên bản. |
| US-09 | 3 | Tương đương story chuẩn: thêm bộ lọc phạm vi địa điểm đơn giản. |
| US-10 | 3 | Tương đương story chuẩn về độ lớn dự kiến; cần lưu và hiển thị trạng thái thông báo. |

Không có story nào vượt 13 SP nên không cần tách theo ngưỡng bắt buộc. Các ước lượng là giả định ban đầu và cần được Development Team xác nhận bằng Planning Poker.

# 8. Kế hoạch Sprint 1

## Sprint Goal

Giúp khách tại Vũng Tàu tìm và giữ được xe phù hợp, đồng thời giúp cửa hàng xử lý yêu cầu mà không nhận trùng một xe trong cùng khoảng thời gian.

Giả định Sprint dài 2 tuần làm việc (10 ngày), đội có 3 thành viên phát triển. Velocity giả định của Sprint 1 là 13 SP.

| Story trong Sprint 1 | SP | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US-01 – Tìm xe theo địa điểm và thời gian | 5 | Tạo luồng khám phá xe, nền tảng để khách bắt đầu đặt thuê. |
| US-02 – Xem chi tiết và tình trạng xe | 3 | Giúp khách đánh giá xe và xác nhận lựa chọn. |
| US-03 – Giữ chỗ xe | 5 | Hoàn thiện bước quan trọng để giữ nhu cầu thuê thực tế. |

Tổng Sprint Backlog = 5 + 3 + 5 = 13 SP, bằng velocity giả định 13 SP. US-04 và US-05 vẫn là ưu tiên cao nhưng được xem xét sau khi nhóm xác nhận khả năng hoàn tất luồng tìm kiếm–giữ chỗ trong Sprint đầu; nếu nhóm có velocity cao hơn hoặc năng lực phù hợp, có thể lập kế hoạch lại.

## Phân rã task cho US-03

| Task | Mô tả | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ trạng thái đơn và quy tắc giữ chỗ 30 phút | 2 |
| T2 | Thiết kế bảng dữ liệu/quan hệ cho đơn giữ chỗ | 3 |
| T3 | Xây dựng API tạo yêu cầu giữ chỗ | 4 |
| T4 | Kiểm tra xe còn trống và xử lý yêu cầu đồng thời | 5 |
| T5 | Xử lý hết hạn giữ chỗ và giải phóng xe | 4 |
| T6 | Viết kiểm thử luồng chính, hết hạn và xung đột | 4 |
| T7 | Rà soát mã, sửa lỗi và cập nhật tài liệu | 2 |
| Tổng |  | 24 |

## Capacity cá nhân

Công thức: capacity thực tế = số giờ làm việc hữu ích mỗi ngày × số ngày Sprint − thời gian dự phòng. Giả định mỗi người dành 6 giờ/ngày cho dự án trong 10 ngày, trừ 20% dự phòng.

| Thành viên | Giờ/ngày trước dự phòng | Số ngày | Giờ gộp | Dự phòng 20% | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 giờ |
| Dev B | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 giờ |
| Dev C | 6 | 10 | 60 | 12 | 48 giờ |
| Tổng | 18 | 10 | 180 | 36 | 144 giờ |

Capacity là thời gian sẵn có, không phải cam kết rằng mọi giờ đều chuyển thành sản phẩm hoàn thành. Nhóm cần trừ thêm ngày nghỉ, buổi học/họp cố định hoặc thời gian vắng mặt thực tế nếu có.

# PHỤ LỤC A – NHẬT KÝ VAI TRÒ

| Quyết định | Vai trò ra quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm kiếm và giữ chỗ trước tính năng tiện ích. | Product Owner | Đây là đường đi cốt lõi tạo giá trị cho khách và giảm nguy cơ mất xe. |
| Không cho xác nhận hai đơn có thời gian thuê giao nhau cho cùng xe. | Development Team phối hợp Product Owner | BR-02; bảo vệ tính đúng đắn của kho xe và tránh trải nghiệm xấu. |
| Chốt Sprint 1 ở mức 13 SP và chỉ chọn US-01, US-02, US-03. | Cả Scrum Team | Velocity giả định; ưu tiên hoàn thiện một luồng giá trị có thể kiểm thử. |

# PHỤ LỤC B – CÂU HỎI VÀ GIẢ ĐỊNH

| Câu hỏi gửi khách hàng | Câu trả lời / giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Thời gian giữ chỗ tối đa trước khi khách thanh toán cọc là bao lâu? | Giả định: 30 phút (BR-03). | Nếu thời lượng khác, logic hết hạn, trải nghiệm khách và kiểm thử phải thay đổi. |
| Cửa hàng có bao lâu để phản hồi yêu cầu đặt xe và có cần cho phép xác nhận thủ công không? | Giả định: phản hồi trong 15 phút giờ hoạt động (BR-04); cửa hàng xác nhận/từ chối thủ công. | Nếu SLA hoặc cách xử lý khác, trạng thái đơn và quy trình vận hành có thể không phù hợp. |

# CHECKLIST TRƯỚC KHI NỘP

Thay [Họ tên], [Lớp] trong trang bìa và tên file.

Tạo bảng Trello công khai đúng tên; tạo đủ list và nhãn cấp độ/ưu tiên.

Tạo thẻ Epic, Feature, toàn bộ User Story; ghi Feature cha và FR/BR trên từng thẻ.

Sắp Product Backlog đúng thứ tự ưu tiên trong Hạng mục 6.

Chọn thẻ vào Sprint 1 Backlog; kiểm tra tổng SP không vượt velocity.

Chụp ảnh Trello và chèn vào vị trí được đánh dấu ở Hạng mục 1.

Thay mã FR/BR giả định bằng mã từ SRS thật và kiểm tra các story không thuộc mục 6 Ngoài phạm vi.

Mở link Trello trong cửa sổ ẩn danh để xác nhận người chấm xem được.